Compte-rendu 1

# Avancement

- Première version du cahier des charges

- Prise de connaissances des documents

- Légère prise de connaissance des algorithmes présentés

# Programme de la semaine à venir

- Mise en place d’un dépôt git et prise en main

- Lecture et première découverte des algorithmes proposés

# Difficultés rencontrées

- Certains ne parlent pas très bien anglais

# Planning mis à jour

| Action | Etat | Estimation des coûts | Date prévue/ réalisée | Livrable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Création d’un dépôt Git | Non commencée | (1h) * 6 | 26/01 | - |
| Cahier des charges Version finale | En cours | (1h) * 6 | 26/01 | Cahier des charges |
| Lecture + Renseignement sur les algorithmes | En cours | (10 h) * 6 | 02/02 | - |